###### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/XXVIII/2009

- Rady Gminy Gostynin z dnia 24 marca 2009r

###### Zestawienie inwestycji przyjętych do WPG wraz z podziałem źródeł finansowania

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Ogółem | Lata realizacji |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Transport i łączność – budowa dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Feliksów II etap długość drogi L = 800 mb | koszt szacunkowy 500 000,00 zł dofinansowanie Urząd Marszałkowski FOGR | X |  |  |  |  |  |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej Zaborów Nowy – Sokołów o długości L=1524m | przybliżony koszt drogi: 1 913 400,00 zł dofinansowanie Środki Unijne | X | X |  |  |  | pozostała długość do wykonania 1524 mb |
| 3. | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Patrówek-Marianka na odcinku Górki Pierwsze-Marianka | szacunkowy koszt inwestycji : 2 113 420,00 zł dofinansowanie Środki Unijne | X | X |  |  |  | pozostała długość drogi L = 2 139,79mb |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej Nagodów – Rumunki długość drogi 3000 mb dofinansowanie | kwota inwestycji 1 732 320,00 zł Środki Unijne | X | X |  |  |  |  |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej Białe – Antoninów – granica gminy/Sendeń długość drogi 4 000 mb | szacunkowa wartość inwestycji: 1 950 000,00 zł | X | X |  |  |  |  |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej Jaworek - Mysłownia Nowa – Łokietnica długość drogi 6000 m | koszt inwestycji 4 074 420,00 zł |  | X |  |  |  |  |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej Sendeń – granica gminy Emilianów – tory PKP długość drogi około 3100 mb | szacunkowa kwota inwestycji: 1 800 000,00 zł |  | X | X |  |  |  |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej Polesie – Ratajki/Budy Kozickie długość 3900 mb, | szacunkowa wartość inwestycji 2 100 000,00 zł dofinansowanie Środki Unijne |  | X | X |  |  |  |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej Klusek – Gorzewo długość drogi 4900mb | szacunkowa wartość inwestycji: 2 600 000,00 zł |  | X | X |  |  |  |
| 10. | Budowa drogi w Helenowie od strony Lucienia długość drogi 1900 mb |  |  | X | X |  |  |  |
| 11. | Budowa drogi Zaborów Nowy - Niecki |  |  | X | X |  |  |  |
| 12. | Budowa drogi Bierzewice |  |  | X | X |  |  |  |
| 13. | Budowa drogi Sałki - Ruszków |  |  | X | X |  |  |  |
| 14. | Budowa drogi Sierakówek Sklep -PKP |  |  | X | X |  |  |  |
| 15. | Budowa drogi Rogożewek wieś |  |  |  | X | X |  |  |
| 16. | Budowa drogi Budy Lucieńskie |  |  |  | X | X | X |  |
| 17. | Droga Baby Dolne |  |  | X | X |  |  |  |
| 18. | Przebudowa drogi gminnej Wola Dziankowska granica gminy - Rębów długość 1250 mb, | szacunkowa wartość inwestycji 690 000,00 zł dofinansowanie Środki Unijne |  | X | X |  |  |  |
| 19. | Budowa drogi Niedrzew - Jastrzębia |  |  |  | X | X | X |  |
| 20. | Budowa drogi Skrzany |  |  |  | X | X |  |  |
| 21. | Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 60 od istniejącego chodnika w Sierakówku do wysokości Domu Ludowego w Sierakowie Długość ok. 2200 mb |  |  | X | X | X |  |  |
| 22. | Chodnik w Białotarsku przy drodze powiatowej |  | X | X |  |  |  |  |
| 23. | Budynek mieszkalny w Rębowie – ocieplenie ścian | Koszt szacunkowy: 58 000,00 zł | X |  |  |  |  |  |
| 24. | Adaptacja budynku po Szkole w Skrzanach na lokale mieszkaniowe |  | X | X |  |  |  |  |
| 25. | Rozbudowa budynku po mleczarni na lokale mieszkalne oraz budowa trzech budynków wielorodzinnych w Sokołowie |  |  | X | X | X |  |  |
| 26. | Budowa względnie zakup budynku pod potrzeby Gminy Gostynin |  |  | X | X | X |  |  |
| 27. | Rozbudowa i nadbudowa budynku Punktu Lekarskiego w Lucieniu | Koszt szacunkowy 495 000,00zł | X | X |  |  |  |  |
| 28. | Remont budynku Domu Ludowego we wsi Legarda II etap | wartość szacunkowa 210 287,11 zł dofinansowanie Urząd Marszałkowski | X |  |  |  |  | wniosek na II etap |
| 29. | Modernizacja budynku Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białym | Koszt szacunkowy; 100 000,00 zł | X | X |  |  |  |  |
| Oświata i wychowanie oraz pozostałe inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o salę gimnastyczną niepełnowymiarową w Stefanowie | Szacunkowy koszt 477 000,00 zł dofinansowanie Urząd Marszałkowski | X |  |  |  |  |  |
| 31. | Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Stefanowie – remont elewacji budynku istniejącego | Szacunkowy koszt 60 000,00 zł | X |  |  |  |  |  |
| 32. | Zespół szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku | koszt szacunkowy: 300 000,00 zł dofinansowanie Urząd Marszałkowski | X |  |  |  |  | wymiana pokrycia dachowego |
| 33. | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń socjalnych na stołówkę i kuchnię) | koszt szacunkowy 258 000,00 zł dofinansowanie Urząd Marszałkowski | X |  |  |  |  |  |
| 34. | Sala gimnastyczna w Sierakówku | dofinansowanie Środki Unijne |  | X | X |  |  |  |
| 35. | Sala gimnastyczna w Solcu | dofinansowanie Środki Unijne |  | X | X |  |  |  |
| 36. | Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Solcu- ogrodzenie boiska i bieżnia | Koszt szacunkowy: 220 000,00zł Dofinansowanie: PROW 2007-2013 | X |  |  |  |  |  |
| 37. | Szkoła Podstawowa w Zwoleniu- ocieplenie budynku oraz boisko szkolne | Koszt szacunkowy: 140 000,00zł Dofinansowanie: PROW 2007-2013 | X |  |  |  |  |  |
| 38. | Zagospodarowanie części Parku zabytkowego w Lucieniu |  |  | X | X | X | X |  |
| 39. | Plany zagospodarowania przestrzennego |  | X | X | X | X | X |  |
| 40. | Oświetlenie uliczne ok. 100 tyś. Rocznie zgodnie z kolejnością |  | X | X | X | X | X |  |
| Ochrona środowiska – wodociągi i kanalizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny II etap i Jastrzębia | Koszt zadania: 4 112 000,00zł Dofinansowanie RPO WM | X | X |  |  |  |  |
| 42. | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Zaborów Stary i Lipa | Koszt zadania 200 000,00 zł Dofinansowanie: WFOŚi GW | X | X |  |  |  |  |
| 43. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i części wsi Baby Górne | koszt zadania : 3 100 000,00 zł dofinansowanie PROW 2007-2013 | X | X |  |  |  |  |
| 44. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary Sokołów oraz budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Sokołów | Koszt zadania: 4 071 310,00 zł Dofinansowanie Środki Unijne | X | X |  |  |  |  |
| 45. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Bierzewice III etap | Koszt zadania: 1 900 000,00zł Dofinansowanie: WFOŚiGW | X | X |  |  |  | po zrealizowaniu kanalizacji w Dąbrówce |
| 46. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gostynin (ok. 100 sztuk) | Koszt zadania: 2 000 000,00zł Dofinansowanie: WFOŚiGW | X | X |  |  |  |  |
| 47. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę dla budynków mieszkalnych w miejscowościach Miałkówek, Rębów, Leśniewice, Skrzany | Koszt zadania: 225 000,00zł | X | X |  |  |  |  |
| 48. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Legarda i Gaśno | Koszt zadania: 3 000 000,00zł Dofinansowanie: Środki Unijne |  | X | X | X | X |  |
| 49. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klusek-Białe | Koszt zadania: 4 000 000,00zł Dofinansowanie: Środki unijne |  |  | X | X | X |  |
| 50. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Miałkówek | Koszt zadania: 3 000 000,00zł dofinansowanie Środki Unijne |  | X | X | X | X |  |
| 51. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Belno |  |  |  |  | X | X |  |
| 52. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kazimierzów |  |  |  |  | X | X |  |
| 53. | Budowa odcinka drogi Sieraków – Nowa Wieś |  |  |  |  | X | X |  |